龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理

招 标 文 件

招标编号：JHGC2025-022

| 招标人： | 浙江寰龙环境建设有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 浙江建航工程咨询有限公司（盖章） |
| 日期：2025年8月 |  |

目 录

☑第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第一节 投标人须知前附表	5

第二节 投标人须知	15

1.总则	15

2.招标文件	17

3.投标文件	18

4.投标	20

5.开标	21

6.评标	21

7.合同授予	22

8.重新招标和不再招标	24

9.纪律和监督	24

10.需要补充的其他内容	25

第三章 评标定标办法	32

技术标打分制的综合评估法	33

第四章 合同条款及格式	40

第一部分 协议书	40

第二部分 通用条件	42

第三部分 专用条件	42

第五章 服务范围及报价要求	60

第六章 服务技术标准及要求	61

第七章 投标文件格式	62

# ☑第一章 招标公告

龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理招标公告

项目编号：JHGC2025-022

1.招标条件

龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程已由龙游县发展和改革局批准建设，项目代码为2408-330825-04-01-156324，建设资金来自上级补助及县财政拨款，出资比例为100%，项目业主为龙游县住房和城乡建设局，招标人为浙江寰龙环境建设有限公司，委托代理机构为浙江建航工程咨询有限公司，现对该项目监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算约9700万元，其中工程建安费用约8000万元；建设内容包括：（1）污水处理厂及泵站部分：对龙游县城市污水处理厂一二三期工程中的老旧设备及部分厂外泵站设备进行更新，并配套实施相关的土建工程，完善厂内的设备运维管理，同步建设智慧运营管控平台；（2）厂外管网部分：对2#泵站至污水处理厂部分管道进行更新，原两根DN800玻璃钢夹砂管更新为球墨铸铁管，单根长度约为2390m。建设地点：龙游城市污水处理厂。

2.2本次招标范围：本次监理招标范围为龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程全过程的监理，包括但不限于工程施工、工程竣工结算、缺陷责任期等阶段。☑本次招标控制价80万元。

2.3计划监理服务期：

□  个日历天，从  年  月  日起，至  年  月  日止。

☑从招标人书面确认监理单位进场之日起，至项目按要求完成全部建设内容、通过竣工验收并履行完工程合同约定的缺陷责任期止。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1本标段整体面向中小企业；

□2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人

3.1具有工程监理综合资质或市政公用工程专业监理甲级资质(对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态)的独立法人企业。

3.2本次招标（□接受/☑不接受）联合体投标。

☑3.3自2020年7月1日以来（□承接过/☑完成过）单个合同投资金额在3000万元及以上的污水处理厂或自来水厂新建（或改造）施工监理业绩；

□3.4在 /（设区市级及以上住房城乡建设主管部门）公布的监理企业信用评价中须具有 /（A、B、C、D、E）等级及以上；或在/ （省级及以上住房城乡建设主管部门）公布的监理企业信用评价中信用分在 / 分及以上。

□3.5面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声明函》；

3.6招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求：/。

（二）拟派总监理工程师

3.7具有注册在投标人单位的市政公用工程专业国家注册监理工程师资格；

□3.8自    年  月  日以来以总监理工程师身份（□承接过/□完成过） / 业绩；业绩指标规模要求不得超过本次招标规模【其中，以建筑面积、工程造价、合同金额作为业绩指标条件的，不超过本次招标规模的80%】，同一类型业绩不得有业绩数量要求）；

3.9本次招标（□允许/☑不允许）拟派总监理工程师有在建合同工程。

□允许的，应满足下列要求：

3.9.1投标人提供在建工程业主出具的同意书；

□3.9.2招标人对拟派总监理工程师有在建工程的具体要求（招标人对拟派总监在建工程的数量（不超过2个）、等级、所在区域有要求时明确）。

3.10无在建监理项目包括全过程工程咨询项目的项目负责人或监理负责人。

（三）其他

3.11投标人及其拟派总监理工程师自2022年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（由招标人在定标前向中国裁判文书网查询）；

3.12拟派总监理工程师未被列入失信被执行人名单；

3.13全国建筑市场监管公共服务平台或省级建筑市场监管公共服务系统（平台）查询仍有在建项目，但投标时已提供了该项目的竣工验收资料视为无在建合同工程。

4.招标文件的获取

4.1本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。

4.2地址：申请人在龙游县水务集团网站该项目公告附件处自行下载。

4.3潜在投标人获取招标文件并确认参与本项目投标后须在2025年9月8日中午12:00时前将下列文件资料扫描后发至邮箱410145902@qq.com。

4.3.1有效营业执照；

4.3.2授权委托书复印件（参照投标文件格式）；

4.3.3报名经办人身份证复印件；

4.3.4投标人未提交上述报名资料而参与本项目投标活动的，将被拒绝。

售价：免费。

提示：潜在投标人须按规定时间、地址获取招标文件，方视为依法获取招标文件。否则其提交的投标文件将被拒绝。已依法申请获取招标文件的潜在投标人不代表已通过资格审查，在资格审查时根据投标人提交的投标文件予以认定。

5.投标文件的递交截止时间、开标时间和地点

5.1投标文件递交的截止时间和地点：投标人应于2025年9月9日9:30时前将投标文件密封送交到龙游县水务集团1楼开标室，逾期送达作无效投标处理；

5.2开标时间：2025年9月9日9:30时（北京时间），开标地点：龙游县水务集团1楼开标室。

6.其他补充事宜

潜在投标人对招标文件有疑问的，应在2025年9月8日中午12:00时前以书面方式送至代理公司或以电子邮件形式发送至代理公司邮箱410145902@qq.com。向招标人和招标代理机构提出询问，逾期提出不予受理。

7.联系方式

招标人：浙江寰龙环境建设有限公司

地址：龙游县荣昌大道35号

联系人：周先生

联系电话：15268082632

招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

地 址：龙游县荣昌大道华昌大厦8楼

邮箱：410145902@qq.com

联系人：李女士

联系电话：15857052079

监督管理部门

名  称：龙游县水务集团有限公司

地  址：龙游县荣昌大道35号

联系人：夏先生

监督投诉电话：0570-7024242

2025年9月2日

# 第二章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浙江寰龙环境建设有限公司 地址：龙游县荣昌大道35号 联系人：周先生 电话：15268082632 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江建航工程咨询有限公司 地址：龙游县荣昌大道华昌大厦8楼 联系人：李女士 电话：15857052079 电子邮件：410145902@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 龙游县城市生活污水处理厂 |
| 1.2.1 | 资金来源及 比例 | 上级补助及县财政拨款100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | ☑见招标公告 □见投标邀请书 |
| 1.3.2 | 计划监理服务期 | □ 日历天，从 年 月 日起，至 年 月 日止。 ☑从招标人书面确认监理单位进场之日起，至项目按要求完成全部建设内容、通过竣工验收并履行完工程合同约定的缺陷责任期止。 投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
| 1.4.1 | 投标人资格 条件、要求 | ☑见招标公告 □见投标邀请书 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受。 □接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求；其他： 。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。 联系人： ；联系电话： 。 踏勘时间： ；地点： 。 |
| 1.10 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开，时间： ；地点： 。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许。 □允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： 。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / 。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2025年9月8日中午12时00分；投标人在该截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。 提交形式：加盖投标人公章，以书面方式送至或以电子邮件形式发送至代理公司邮箱410145902@qq.com。 联系方式：15857052079 联系人：李女士。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清的发布 | 招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在龙游县水务集团网站上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间 | 潜在投标人应自行关注龙游县水务集团网站发布的补充文件信息，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.7 | 其他需要投标人阐述的内容 | / 。 |
| 3.1.9 | 构成投标文件其他材料 | / 。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本次招标最高投标限价为：□经批准的概算监理费，即： 万元；☑其他：80万元。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 投标人报价应按照《建设工程施工监理服务费计费规则》（浙建监协〔2015〕19号）中人工综合单价计算法计算。投标报价的其他说明：（1）投标报价不包括监理附加工作报酬、其他技术咨询服务报酬和招标人给付的奖金。 （2）投标报价不包含平行检验费用。若招标人在监理实施过程中需委托投标人进行平行检验的，费用另行协商确定。 （3）其他说明：投标人应按照招标文件规定的格式和内容计算填报投标报价。投标人未计算填报的部分，视为该部分费用已包含在报价中，委托人将不再支付。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于90个日历天（从投标截止之日起算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ☑要求递交投标保证金。 （一）投标保证金的金额：不少于1.5万元。 （二）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 （三）投标保证金的缴存方式： 投标保证金的形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出）。 1.招标人账户信息： 账户名称：浙江寰龙环境建设有限公司 开户行：农行龙游县支行 账号：19750101040022608 - 2.投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理（投标保证金不予退还的情形详见本招标文件第二章投标人须知），出现不予退还情形的，招标人告知龙游县水务集团登记后，保证金不再退还给投标人。保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后5个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入浙江寰龙环境建设有限公司专户。 - 3.缴纳截止时间：本项目投标保证金缴纳截止时间为：2025年9月8日15时00分00秒，以招标人确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 - 4.备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 （四）投标保证金不予退还的情形： 1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 □4.拟派项目总监理工程师在投标截止日有不符合招标公告中有关在建合同工程任职要求的情形。 □5.其他 / 。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： 1.现金转账形式，转账现金不予退还。 2.银行保函，招标人作为受益人向银行提起索赔。 3.保证保险，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 4.担保公司担保，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3.5.3 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | （一）实质性响应招标文件资料 1.企业法人营业执照； 2.法定代表人授权委托书（投标文件由委托代理人签字的提供）； □3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）； ☑4.建设主管部门核发的监理资质证书； 5.拟派项目总监理工程师资格证明材料：注册执业证书或其他证书； ☑6.拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书（招标人不允许总监理工程师有在建工程的提供）； 7.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单）（招标人要求递交投标保证金的提供）； □8.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）； ☑9.对监理人员配备的要求响应资料（详见第六章《服务技术标准及要求》）； 11.《投标诚信函》； 12.自2020年7月1日以来完成过单个合同投资金额在3000万元及以上的污水处理厂或自来水厂新建（或改造）施工监理业绩[要求同时提供中标通知书（或监理合同）和竣工验收证明材料，且业绩证明材料中必须体现项目规模及类型，时间以竣工验收证明资料最后验收时间为准]。 （二）评审打分资料： 1.具体要求详见评标办法。 以上（一）、（二）条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过发送澄清资料至招标代理机构邮箱进行澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章 要求 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色中性签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“法人授权委托书”必须由法定代表人签署。 4.投标文件以及相关书面文件加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准；副本可采用正本复印。 |
| 4.1 | 投标文件的密封、标记 | 1.四个密封件，分别是：资格审查标、资信标、技术标、商务标各一个密封件 注：任意一标的投标文件因一个密封件无法全部密封的，可分开密封。 2.密封件封套上标明项目编号、项目名称，招标人名称，投标人名称及“在年月日时分之前不得启封”字样等，并在封口处加盖投标人单位公章 |
| 4.2.1 | 投标截止时间/投标文件递交截止时间 | 2025年9月9日9时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 1.方式：以纸质投标文件的形式，在投标文件递交截止时间前密封送达指定地点。 2.提交投标文件时：法定代表人参加投标的，应出示营业执照复印件和本人身份证复印件（身份证原件核对后退还）；被授权代表参加投标的，应出示授权委托书原件和本人身份证复印件（身份证原件核对后退还），以证明其出席。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 1.递交投标文件的投标人少于3个的； 2.其他： / 。 |
| 4.4 | 投标文件的拒收情形 | （一）投标人未按规定密封的投标文件。 （二）未在投标截止时间前完成递交的投标文件。 □（三）未接到投标邀请书单位的投标文件（采用邀请招标的）。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | （一）开标时间：同投标文件递交截止时间。 （二）开标地点：龙游县水务集团1楼开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）开标程序： 1）主持人宣布会议开始； 2）宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。 3）经确认无误，且有效投标文件应达到三家及以上时，才可开标，否则视为本次招标缺乏有效竞争而需重新组织招标； 4）由现场监督人员对投标文件密封、标记等情况进行查验，由招标代理机构当场拆封资格审查标、资信标、技术标； 5）评标委员会对投标人资格、符合性进行审查； 6）评标委员会对通过资格、符合性审查的投标人进行资信标、技术标评审； 7）资格、符合性审查和资信技术评审结束后，招标代理机构当场拆封商务标； 8）由评标委员会对商务标进行评审； 9）评审结束公布最终评审汇总结果； 10）开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员：共5人，按水务集团相关规定组建。 |
| 6.3 | 评标方法 | □综合评估法 □技术通过制的综合评估法（三级及以下工程可采用技术通过制）。 ☑技术打分制的综合评估法。 □评标办法中要求对投标人进行面询、答辩。 答辩人：项目总监理工程师；□拟派驻本项目其他监理人员。 □评定分离法。 |
| 6.4 | 中标候选人公示 | 公示媒介：龙游县水务集团网站 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人（综合评估法适用） | □是 ☑否，推荐的中标候选人数量：1人。 |
| 7.1.1 | □定标委员会（评定分离法适用） | 定标委员会：共/人。定标委员会由招标人负责组建，确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。 |
| 7.1.2 | □面询、答辩（评定分离法适用） | □定标委员会要求对中标候选人进行面询、答辩，并出具面询、答辩报告作为定标要素之一。 答辩人：拟派项目总监理工程师； □拟派驻本项目其他监理人员：（招标人应在招标文件中明确具体监理人员）。 |
| 7.1.3 | □定标要素及具体内容（评定分离法适用） | □价格因素： □企业匹配性（主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等）： □企业信誉： □监理大纲： □拟派团队能力与水平： □评标报告： □质询或（和）考察报告： □现场面试情况： □招标人认为需要考量的其他因素： |
| 7.1.4 | □定标方式（评定分离法适用） | 定标委员会按下列方法确定中标人 □票决法 □集体议事法 □其他定标办法： 。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金金额：合同总价的2%（不得超过2%）； 履约保证金缴纳时间：招标人发出中标通知书后三十日内。 账户名称：浙江寰龙环境建设有限公司 开户行：农行龙游县支行 账号：19750101040022608 |
| 8.1 | 重新招标其他情形 | 1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； □2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 3.投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。 4.法律法规规定的其他情形。 □5.（招标人认为需添加的其他情形）。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | （一）凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面或其他合理方式询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应保持电话畅通，如投标人未及时接听电话或在规定的时限内不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 （二）投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过质询程序，其投标文件将被否决： 1.投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表 3.5.3 中“（一）实质性响应招标文件资料”内容为准）； 2.投标人被本次招标项目所在地县级以上主管部门依法限制投标且在限制期内的； 3.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第3.7.3 项规定为准）签字或盖章的； 4.委托代理人无有效的授权委托书的； 5.组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的； 6.投标人存在招标文件投标人须知 1.4.3 项、3.5.2项和投标人须知前附表第10.5款第（五）点规定情形的； 7.投标函载明的服务期短于招标文件规定的计划服务期的； 8.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 9.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 10.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 11.投标函载明的投标报价或其他关键内容不全或有瑕疵的； 12.投标人未按以下要求进行报价的：/； 13.报价评审时，投标人拒绝以下条款修正的：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价； 14.主要服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的； 15.采用技术通过制的综合评分法时，投标文件的监理大纲评审存在以下情形之一的： （1）监理大纲中监理人员的专业配置不符合工程需要；监理人员的权利和责任不明确； （2）监理大纲中未阐明本工程施工的难点、要点和关键部位，质量控制的保证措施和手段不可行； （3）现场安全文明施工的监理管理措施不可行； （4）造价控制、进度控制与合同管理的监理管理措施不可行； （5）检测仪器和工具不能满足监理工作需要； □（6）招标人认为必要的其他情形： / 。 16.采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； 17.拟派总监理工程师被列入失信被执行人名单，且在披露期限内的； □18.未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； - 19.不满足招标公告3.投标人资格要求的。 - 20.全国建筑市场监管公共服务平台或省级建筑市场监管公共服务系统（平台）查询仍有在建项目，且投标时未提供该项目的竣工验收资料的。 21.存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | （一）异议 1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10个日历天前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 2.投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 3.投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 4.对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应加盖投标人公章以书面方式送至或电子邮件发送至代理公司，410145902@qq.com。 （二）投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号，第23号修正）规定。 就招标文件、开标、评标结果、定标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 （三）上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 提出投诉的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准；5.对定标结果的投诉以中标结果公告的起始时间为准。 |
| 10.3 | 定标前核查 | （一）招标人定标前，将组织： 1.在中国裁判文书网查询拟中标人及拟派项目总监理工程师自2022年7月1日起至投标截止日的行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询结果为准））。 有行贿犯罪记录的，根据招标文件规定取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 2.查询拟中标人及拟派项目总监理工程师等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。 □3.面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。 （二）招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 （三）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：□重新招标；□按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 |
| 10.4 | 在建合同工程的认定及变更证明 | （一）对项目总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准：拟派总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。 1.其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 2.在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。 （二）在建项目的项目总监理工程师认定标准： 1.合同协议书尚未签订的，以中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准；中标通知书与合同协议书中总监理工程师不一致的，应提供建设单位相关证明资料。 2.在建项目的总监理工程师发生更换的，投标人应在投标文件中提供项目业主同意更换的证明，原总监理工程师在建项目信息有备案在建设主管部门的，还应同时提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的总监理工程师视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的总监理工程师视为有“在建合同工程”。 |
| 10.5 | 特别说明 | （一）本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行相应填写。 （二）投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 （三）投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。 （四）除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 （五）评标委员会在评标中发现投标人有下列情形之一的，且经质询澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员； 4.不同投标人的投标文件载明的项目监理成员为同一人； 5.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 6.不同投标人的投标文件相互混装； 7.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； 8.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容； 9.投标人之间约定中标人； 10.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 11.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 12.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （六）其他需说明事项： / 。 |
| 附加说明 |  |  |
| 10.6 | 本招标文件中所提及的“复制件”，均指清晰可辨的原件复印件。若投标人所提供的复印件存在模糊不清的情况，致使评标委员会无法准确辨认相关内容，该复印件将不予认可。 |  |

## 第二节 投标人须知

### 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目招标控制价未达到必须招标的工程项目规定，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定编制招标文件，现对本监理服务标段进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及计划服务期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划监理服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段监理服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）拟派总监理工程师资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的单位；

（4）为本标段的施工单位；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构或施工单位同为一个法定代表人（或相互控股或相互参股或相互任职或相互工作的）；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（7）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（9）被责令停业的；

（10）被本次招标项目所在地县级及以上主管部门暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或全部冻结的；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分。投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务范围及报价要求；

（6）服务技术标准及要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将酌情顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

- 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格审查标、资信标、技术标、商务标组成。

3.1.1资格审查标：

（1）投标人基本情况表；

（2）人员到位的承诺书；

（3）投标人须知前附表3.5.3实质性响应招标文件要求提供的材料；

（4）联合体协议书（采用联合体投标的提供）。

3.1.2资信标：

- 投标人根据评标办法资信部分相关的资信、业绩等自行编制，格式自拟，按招标文件提供的《投标人提供的评审打分资料一览表》格式如实填写。

以上资格审查标、资信标资料要求提供原件复印件或官网下载的电子证书打印件，否则视为未响应招标文件。

投标人自行提供“投标人诚信评分”网站查询结果截图。

3.1.3技术标（监理服务大纲），明标评审，投标人结合以下内容及技术标评分办法编制：

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）监理机构的组织机构形式；

（4）监理人员的作业安排和进场计划；

（5）监理人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点难点控制；

（7）投入到本项目的总监理工程师、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

（9）其他需要投标人阐述的内容见投标人须知前附表3.1.7条。

3.1.4商务标：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）监理费报价表。

3.1.5投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 存在投标人须知前附表第3.4.1条第（四）款情形之一的，投标保证金将不予退还。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的复制件。

3.5.2 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.3 实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1 投标文件的密封、标记要求

投标文件的密封、标记要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在开标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位或采购代理机构，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 开标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4.3.3 修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.4 投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

- 5.开标

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在招标公告的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人自行组建的评标委员会负责。具体内容详见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标方法

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3个日历天，公示媒介详见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

☑7.1 定标方式（综合评估法）

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

□7.1 定标方式（评定分离法）

7.1.1 定标委员会的组成见投标人须知前附表。招标人应按以下方法组建定标委员会：

（1）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。

（2）定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

（3）招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。其他成员从备选人员名单中随机抽取产生。随机抽取必须在法定交易场所进行。备选人员数量不得少于定标委员会除组长外其他成员数的2倍，数量不足的，可从招标人上下级单位或受招标人委托的专业人员中产生，备选人员名单确定需经招标人“三重一大”审议通过。

（4）定标委员会成员与中标候选人有以下利害关系的，应当主动回避：为中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属，或与中标候选人有经济利益关系，可能影响公正定标情形的。

（5）定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

7.1.2 定标会议

定标会议一般在评标结果公示结束后10日内召开。定标会议应全程录音录像，并统一密封保存定标投票表、过程记录、录音录像等书面或影音资料，存档备查。定标委员会是否需要在投票前对中标候选人及其项目总监理工程师进行面询或答辩，以及面询或答辩的内容，由招标人根据实际情况确定，并在投标人须知前附表中明确。

7.1.3 定标要素

（1）招标人根据项目实际确定定标要素及其内容，并在投标人须知前附表中明确。定标要素应参考评标委员会评审意见、定标核查情况、质询或考察报告（若定标会议前开展了考察、质询），还可以参考以下方面：

①价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

②企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

③企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

④监理大纲：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案等；

⑤拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

⑥招标人认为需要考量的其他因素。

（2）中标候选人出现下列情况的，定标时应慎重选择：

①投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派总监理工程师有三年内的行贿犯罪和列为失信被执行人名单；

②近三年内承接过的项目中有严重违约或工程重大质量安全事故；

③近三年内被查实存在挂靠、转包等严重违法违规行为；

④投标报价明显高于其他中标候选人的。

招标人应在定标报告中设置专门章节，明确中标人关于本事项的核查情况。

7.1.4 定标方式见投标人须知前附表。

（1）票决法：

□直接票决法：定标委员会通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，取投标报价最低的2名再次票决确定中标人。

□逐轮票决法：定标委员会通过投票，每轮淘汰1名票数最少的中标候选人，最终确定中标人。票数最少的中标候选人出现并列时，取投标报价最低的确定中标人。

□票决价格法：定标委员会通过投票，按得票数多少确定3个中标候选人，再以招标文件规定的价格评分方式确定中标人。

□票决抽定法：通过投票，按得票数多少确定3个中标候选人，从中抽定中标人。

- 集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

- 其他定标办法。

7.2 中标结果公告

招标人自确定中标人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标结果公告，公示期不少于3个工作日。

7.3 中标通知

在本章第3.3节规定的投标有效期内，招标人发放中标通知书，同时将中标结果以网上发布的形式通知未中标的投标人。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内（须在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的工程建设项目，报经原项目审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

- 9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，应当严格遵守保密规定，不得以任何形式向外透露定标委员会成员名单、考察报告、中标人推荐以及与定标有关的其他情况。定标委员会成员需接受纪检监察部门对定标会议的监督。

9.6 异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。

- 10.需要补充的其他内容

10.1 否决投标的情形：

见投标人须知前附表。

10.2 异议与投诉：

见投标人须知前附表。

10.3 定标前核查：

见投标人须知前附表。

10.4 在建合同工程的认定及变更证明：

见投标人须知前附表。

10.5 特别说明：见投标人须知前附表。

#### 附表一：开标记录表

（项目名称）   	标段监理开标记录表

开标时间： 	年	  月   日  	时 	分

开标地点：                        。

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 监理 人数 | 计划监理服务期 | 权重系数（如需抽取） | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 开标过程中的其他事项记录

招标人代表：       记录人：          监标人：

年 	  月     日

#### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）   	标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于   	年   月   日   时前以投标人须知前附表规定的方式进行反馈。

（项目名称）监理招标评标委员会

年 	   月 	  日

#### 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）   	标段监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：     	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    	月    	日

#### 附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 中标金额 | （大写）： （小写）： |
| 服务期 |  |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人： 	（盖章）

招标代理单位： 	（盖章）

年    	月 	  日

#### 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书（如需）

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于   年   月   日（投标日期）所递交的 	    （项目名称） 	   标段监理投标文件，确定（中标人名称） 为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： 		（盖章）

法定代表人： 	（盖法定代表人章）

年 	月 	日

#### 附表六：确认通知

确认通知（如需）

（招标人名称）：

我方已接到你方 	年 	月 	日发出的 	    	（项目名称）	  标段监理招标关于中标结果的通知，我方已于  	 年 	月 	日收到。

特此确认。

投标人： 	   （盖单位公章）

年  	月    日

- 第三章 评标定标办法

□技术标通过制的综合评估法

☑技术标打分制的综合评估法

□评定分离法

- 技术标打分制的综合评估法

参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人自行组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持质询、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信、业绩评审；

（四）投标文件的监理大纲评审；

（五）投标文件的报价评审；

（六）答辩评审；

（七）必要时对投标文件中的问题进行质询，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（九）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形” 第（二）款内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的评审程序。

2.质询

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织质询。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应保持电话畅通，如投标人未及时接听电话或在规定的时限内不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

（3）质询应通过招标文件要求的方式通知相关投标人。质询问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式或其他合理方式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

1.投标人诚信评分（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）

投标人在投标截止日前因工程监理或招标投标原因导致被省级及以上行政主管部门作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以省级及以上政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省级及以上行政主管部门作出处理决定的时间为准（具体查询方式：全国建筑市场监管公共服务平台查询https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）。

投标人自行提供该网站查询结果截图。

☑2.监理业绩及项目团队评分；（7分）

☑（1）自2020年7月1日以来完成的：完成过单个合同金额在5000万元及以上的污水处理厂或自来水厂新建（或改造）施工监理业绩的，得3分。

证明材料：①合同原件复印件或中标通知书原件复印件；②竣工验收资料原件复印件，竣工验收证明材料为：【五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收证明材料】。业绩证明材料无法体现项目类型的，需同时提供业主证明，格式自拟。（以上业绩与资格审查业绩不得重复）

☑（2）自2020年7月1日以来完成的：以总监理工程师身份完成过单个合同金额在5000万元及以上的污水处理厂或自来水厂新建（或改造）施工监理业绩的，得2分。

证明材料：①合同原件复印件或中标通知书原件复印件；②竣工验收资料原件复印件（以上资料需体现项目类型，竣工验收资料需体现拟派总监签名，如无法体现的需另行提供业主证明，业主证明格式自拟），竣工验收证明材料为：【五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收证明材料】。

☑（3）项目总监理工程师及项目班子关键岗位配备人员的资格：总监理工程师具有市政公用工程中级及以上技术职称的得2分。

证明材料：职称证明材料具备①或②：①纸质版职称证书的复印件及获得职称的任职公布文件的扫描件；②电子职称证书打印件（包含查询二维码）。

3.企业信用（4分）

信用评价得分按照项目所在地（根据衢住建办〔2023〕32号《衢州市住房和城乡建设局关于公布工程监理企业信用等级划分标准（试行）的通知》，110分（含）为A级，95分（含）-110分为B级，80分（含）-95分为C级，80分（不含）以下为D级，被列入浙江省建设领域失信“黑名单”或列入严重失信名单的企业为E级，此评分来源于“浙江省建筑市场监管公共服务系统”）公布的监理企业信用评价等级：

本次招标部分的概算建安造价房建工程30000万元以下，市政公用工程10000万元以下的项目，A级的得4.0分，B级的得3.5分，C级的得3分，D级的得1分，E级的得0分。

投标人自行提供招标公告发布之日起至投标截止日止任意一天的信用报告；因评分每天浮动，评标委员会在评审过程中查询，信用等级发生变化的，以评标委员会查询结果为准；评审过程中因故不能查询的，以投标人自行提供的信用报告为准。

（三）投标文件的监理大纲评审

1.监理大纲评分内容（49分）：

（1）监理人员（5分）：

（1-1）监理大纲中监理人员的专业配置是否符合工程需要；监理人员的资历配置是否合理；

（1-2）对总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确；

监理人员的专业配置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得4.5-5分；较好的，得4.2-4.5分（不含4.5分）；一般的，得4.0-4.2分（不含4.2分）。

（2）质量控制（10分）：

（2-1）监理大纲中对本工程施工的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠；

（2-2）原材料见证取样送检计划是否完整、可行；

（2-3）关键部位的旁站监理方案是否完整、可行；

针对本工程质量控制难点分析透彻，工作重点把握准确，有针对性；原材料见证取样送检计划及关键部位旁站监理方案完整、可行的，得9.5-10分；较好的，得9.0-9.5分（不含9.5分）；一般的，得8.5-9.0分（不含9.0分）。

（3）现场安全文明施工：监理管理措施是否有针对性（10分）：

针对本工程现场安全文明施工管理难点分析透彻，工作重点把握准确，有针对性的，得9.5-10分；较好的，得9.0-9.5分（不含9.5分）；一般的，得8.5-9.0分（不含9.0分）。

（4）造价控制、进度控制与合同管理（10分）：

（4-1）针对本工程现场造价控制的方法是否合理、可行；

（4-2）核定实际完成工程量的方法是否可行，准确性保证措施是否有力；

（4-3）针对本工程现场进度控制的方法是否合理、可行；

（4-4）针对本工程合同管理的方法是否合理、可行；

针对本工程现场造价控制、进度控制、合同管理工作重点把握准确，有针对性的，得9.5-10分；较好的，得9.0-9.5分（不含9.5分）；一般的，得8.5-9.0分（不含9.0分）。

（5）检测仪器和工具（5分）：

检测仪器和工具配置合理，满足监理工作要求的，得4.5-5分；较好的，得4.2-4.5分（不含4.5分）；一般的，得4.0-4.2分（不含4.2分）。

（6）合理化建议（9分）：

对业主或设计、施工、监理的合理化建议有针对性的，得8.5-9分；较好的，得8.0-8.5分（不含8.5分）；一般的，得7.5-8.0分（不含8.0分）。

2.监理大纲评审分计算

由全体评标专家负责对投标文件监理大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围或未按要求书面说明具体理由的，则该张评分表无效。

此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

（四）投标文件的报价评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（1）评标基准价的计算方法：

评标基准价计算范围为通过符合性审查的投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级□C级☑D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级），计算范围少于15家的则依次降低企业信用评价等级），计算精度保留到元。

□方法一：随机权重平均法

开标时，所有投标文件在0－1之间随机抽取一个权重系数。

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=——————————————————

A1+A2+…An

☑方法二：

评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A）

A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值，或由当地主管部门自行确定抽取区间和方法）。

算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价进行算术平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（40分）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得40分；

b.投标评标价每低于评标基准价一个百分点，扣0.3分；

c.投标评标价每高于评标基准价一个百分点，扣0.5分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留2位小数。

投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

□（五）答辩评审（本项目不设置答辩，已将分值分配至报价评分中）

招标人可根据招标项目的实际需求要求投标人答辩。优7.5-8.0，良7.0-7.5(不含7.5），一般6.5-7.0(不含7.0），评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留2位小数）为投标人的答辩得分。未参加答辩的，得0分。

1.答辩人（入围确定）：

□通过符合性评审和监理大纲评审，且资信评分+报价评分之和排名前        名的有效投标人的拟派项目总监理工程师，□拟派驻本项目其他监理人员        。

□通过符合性评审和监理大纲评审的所有有效投标人的拟派项目总监理工程师，□拟派驻本项目其他监理人员     。

2.答辩方式：□现场语音答复；□书面答复；□电子平台在线答复。

3.答辩通知方式及相关规定：

（1）对通过符合性评审和监理大纲评审的投标人进行预通知（通过电话、短信等方式通知授权委托人）；

（2）报价评分结束后正式通知（通过电话、短信等方式发送给授权委托人）。答辩人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）答辩人应在答辩问题的范围内进行陈述，不得主动澄清其他事项。

4.答辩地点：              。

5.答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

（六）投标文件的综合评分：

投标文件的诚信、业绩、企业信用评分、监理大纲评分、报价评分、答辩评分（若设答辩）的总和。

（七）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以答辩排名靠前的优先；排名仍相同的，以监理大纲评分排名靠前的优先；上述均相同的，采用随机抽取方式，先抽到的投标人排名在前。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.质询澄清答辩纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

7.其他建议。

六、其他

中标候选人情况将在投标人须知前附表6.4项规定的媒介公示不少于3天，投标人或其他利害关系人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。

- 第四章 合同条款及格式

- 第一部分 协议书

委托人                       与监理人             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程〔以下简称“本工程”〕概况如下

工程名称：

合同名称：

工程地点：

工程规模：

项目质量目标：

投资额（人民币，下同）：

项目建设期：          日历天

监理服务范围：                                  。

签约酬金（大写）：                 （¥        元）。由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

- 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分；

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬，附件等。

六、本合同自签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止。

七、本合同一式八份，具有同等法律效力，其中发包人、监理人各执三份，水务集团执一份，招标代理机构备案执一份。

签署页：

| 委托人：（盖章） | 监理人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人：（签字） | 法定代表人 或其委托代理人：（签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第二部分 通用条件

本部分全文引用GF-2012-0202《建设工程监理合同》第二部分 标准条件

- 第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可使用   /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本次监理招标范围为龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工全阶段的监理，项目的工程施工阶段、工程竣工结算阶段、缺陷责任期等阶段的工程监理。工程施工监理包括但不限于施工图纸包含的所有内容及各类专项工程等包含在本次监理工作范围内，以上内容不另行计取监理费，已包含在合同总价中）。

2.1.2 监理工作内容包括：

☑1  一般工作内容：

（1）编制监理规划，并在第一次工地会议前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（6）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（7）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写监理日志、编报监理月报、工程质量评估报告、监理总结。

（8）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向建设单位移交。

☑2  质量控制工作内容：

（9）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

（10）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证；⑤施工许可证；⑥工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。

（11）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（12）审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（13）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（14）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书。

（15）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（16）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定和监理合同约定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（17）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（18）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时作出处置。

（19）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（20）监理人发现施工存在质量问题的，应书面记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（21）督促施工承包人及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（22）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（23）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

☑3  造价控制工作内容：

（24）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（25）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（26）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（27）按建设单位的委托，审查施工单位提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性提出审查意见。

☑4  进度控制工作内容：

（28）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（29）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（30）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

☑5  安全监理工作内容：

（31）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（32）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（33）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（34）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（35）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（36）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（37）对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（38）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（39）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（40）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（41）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（42）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

☑6  合同管理的工作内容：

（43）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（44）按委托人授权处理费用索赔，包括：①预测可能导致索赔事件的原因，并采取防范措施；②当索赔事件发生时，应按施工承包合同的约定进行处理；③及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；④主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（45）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（46）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（47）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

□7  工程勘察设计阶段相关服务的工作内容：

（48）协助委托人编制工程勘察设计任务书，选择工程勘察设计人，并协助签订工程勘察设计合同。

（49）检查勘察设计进度计划执行情况，督促勘察设计人完成勘察设计合同约定的工作内容，审核勘察设计人提交的勘察设计费用支付申请表，签发勘察设计费用支付证书，并报委托人。

（50）根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜。

（51）协调工程勘察设计人与施工承包人之间的关系，保障工程正常进行。

（52）审查勘察人提交的勘察方案，提出审查意见，并报委托人。如变更勘察方案，应按以上程序重新审查。

（53）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的上岗证、所使用设备、仪器计量的检定情况。

（54）检查勘察人执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。

（55）审查勘察人提交的勘察成果报告，向委托人提交勘察成果评估报告，并参与勘察成果验收。

（56）依据设计合同及项目总体计划要求审查设计各专业、各阶段进度计划。

（57）审查设计人提交的设计成果，并提出评估报告。

（58）审查设计人提出的新材料、新工艺、新技术、新设备，应通过相关部门评审备案。必要时应协助委托人组织专家评审。

（59）审查设计人提出的设计概算，提出审查意见，并报委托人。

（60）分析勘察、设计阶段可能发生索赔的原因，制定防范对策，减少索赔事件的发生。

（61）协助委托人组织专家对设计成果进行评审。

（62）协助委托人向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计人予以完善。

☑8  工程保修阶段相关服务的工作内容：

（63）按合同约定的期限、频率定期回访。

（64）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（65）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

☑9  其他：未尽事宜按监理的有关法律法规执行，若监理人在监理过程中未履行其职责，视情节，委托人有权单方面终止合同。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：1）适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及浙江省、衢州市现行的相关规范。

2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

3）国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

4）工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

5）现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

6）依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议。

2.2.2 相关服务依据包括：本项目监理投标文件、中标通知书、监理委托合同（或协议）等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；（2）退休或离开本单位的；（3）工程因故停止（或暂停3个月以上）建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；（4）被建设主管部门责令停止（暂停）上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的；（5）经委托人同意的其他情形。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：对工程质量、进度、投资、安全文明进行全面管理，审批工程施工方案，审核工程款支付、工程变更、工程量签证，签发支付证书等。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额   /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：（一）定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

1）项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2）大事记。

3）工程进度与形象面貌。

4）资金到位和使用情况。

5）质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6）合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

7）现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8）监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9）施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10）安全和环境保护。

11）进度款支付情况。

12）工程进展图片。

13）其他。

注：监理方需同时将监理月报以公司文件的形式送至业主方办公室履行收文手续。

（二）不定期的监理工作报告

1）关于工程优化设计、工程变更的建议。

2）投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3）工程进度预测分析报告、工程质量、安全、文明施工等。

（三）日常监理文件

1）监理日记及施工大事记；

2）施工计划批复文件；

3）施工措施批复文件；

4）施工进度调整批复文件；

5）进度款支付确认文件；

6）索赔受理、调查及处理文件；

7）监理协调会议纪要文件；

8）其他监理业务往来文件。

（四）影像资料（要求：影像资料需注明所代表的部位及工作内容，且能反映该事件整体情况及细部节点，并按类别、单位工程名称等分类归档）

1）原材料、设备、构配件进场验收的影像资料（如：原材料见证取样、混凝土坍落度测试等）；

2）工序验收、隐蔽工程验收的影像资料（如：桩基成孔验收、钢筋隐蔽验收等）；

3）分部、子分部、单位工程、竣工验收等节点验收的影像资料；

4）工程签证的影像资料；

5）各类质量安全大检查，重要领导现场指导等特殊事件的影像资料；

6）未注明但合同双方认为有必要留存影像资料的其他情况。

（五）文件报送份数：书面资料胶装完成、电子版（含全套资料PDF扫描件）刻录光盘或U盘，其他根据招标人的需要另定。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                  。

3.6 答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率（LPR）×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：  /  ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金

5.3.1正常工作酬金的支付：

| 支付阶段 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 2026年7月主要设备进场后 | 30% |  |
| 中间付款 | □每月支付一次； □每季度支付一次； ☑其他：土建主体完工后 | □按服务期比例； □按人员投入； ☑其他：累计付至80% |  |
| 竣工 | 竣工验收合格后7天内 | 累计付至90% |  |
| 最后付款 | 监理缺陷服务期满14天内 | 一次性付清余款 |  |

补充：

5.3.1.1中间付款：监理人应在各季末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

（1）本期应支付的监理服务费用；

（2）根据合同规定，本期应结算的其他款项；

（3）根据合同规定，本期应扣除的其他款项。

委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后28天内进行核实并予以支付。支付原则如下：

（1）施工期间的监理办公设施费、交通设施费、生活设施费由监理人使用，上述各项设施费的报价总额按季度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、生活设施能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，且不低于监理人投标文件中所列设施，否则委托人将不予支付其中未满足的单项费用。

（2）监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

（3）委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了符合财务要求的发票后，应按上述条款约定支付监理服务费用。

（4）委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请7天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

5.3.1.2费用结算

（1）在施工阶段监理服务工作结束后7天内，监理人应将竣工验收申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时，应向委托人提交缺陷责任期保函，委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7天内向监理人返还履约保证金。

（2）在签发工程缺陷责任终止证书后7天内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由委托人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从监理人扣回款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付费用，同时委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

（3）委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了符合财务要求的发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任。

（4）委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。

（5）除本合同以下情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整：（1）监理范围发生变化；（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误超过10%以上的。

（6）合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

（7）委托人要求监理人进行外出考察、专项咨询或专家评审时，相应费用包含在合同价格总价中，不另行支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：合同由双方法人或负责人或其授权代表人签字并加盖公章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

□ 附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天），具体延期天数应由双方协议确认，延长期间的人员及数量需报委托人认可后执行。

□ 附加工作酬金=本合同期限延长时间（日）×延长期间的监理人员（人）×     元/人•日。

附加工作酬金按月支付，支付时间为次月15日前。

6.2.3合同生效后，如实际情况发生变化使得监理人不能完成全部工作时，监理人要立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作及恢复服务的准备工作的附加工作酬金按下列方法确定：

□ 附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（日）×善后工作及恢复服务的监理人员（人）×    元/人•日。

□ 附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

附加工作酬金按月支付，支付时间为次月15日前。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

正常工作酬金增加额在结算完成后30日内支付。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

正常工作酬金扣减额=工程投资额或建筑安装工程费减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

正常工作酬金扣减额在结算完成后30日内扣回。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  第三方  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请  龙游县  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  龙游县  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：按通用条件执行。

监理人申明的保密事项和期限：按通用条件执行。

第三方申明的保密事项和期限：按通用条件执行。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：需先征得委托人同意。

9. 补充条款

补充条款第一条

投标人的监理人员数量必须满足工程的施工要求，且专业配套齐全，身体健康，能胜任监理工作，并根据现场施工进度要求，满足工程建设监理工作需要，各专业监理人员按要求配备到岗，月到位天数承诺必须达到：

总监理工程师到岗率每月不少于22天，其他人员（不包括造价人员）每月到岗率不少于24天，该项目不设总监代表，其他监理人员按要求合理配备，在法定节假日、双休日施工期间必须安排好监理人员，要求每日至少2人在岗。并根据现场施工进度要求，满足工程建设监理工作需要，各专业监理人员按要求配备到岗。

补充条款第二条

为保证工程建设监理工作的质量，监理班子成员各专业必须按照招标要求配套齐全，各专业监理人员必须按委托人要求的时间进场，并按照招标人意见，根据工程进度对各专业监理人员进行调遣。项目监理组人员应按工程进度和业主要求进场，在项目实施期间未经委托人同意不得在其他项目中任职或投标，否则按擅自更换处相应违约金。投标人必须组建拟委派现场的项目监理组织机构，并按附表规定的格式填报拟委派的驻现场监理组人员名单。中标后监理人员不得随意更换，如有特殊原因确需更换的，必须经招标人同意并出具书面意见方可更换。擅自更换监理人员视为监理人违约。

更换监理人员违约金：

总监擅自更换处违约金5万元，委托人同意更换的处违约金2万元；

专业监理工程师擅自更换处违约金2万元/人，委托人同意更换的处违约金1万元/人；

监理员擅自更换处违约金2万元/人，委托人同意更换的处违约金1万元/人。

经委托人同意更换的人员要求与原监理人员具有同等资质等级。

补充条款第三条

监理班子必须按照投标书的监理人员汇总表配备承诺及时到位（可以根据项目实施进度情况动态到位不少于3名相应专业监理人员），监理人员到位率按月考核，未按承诺天数到位的视为违约，监理班子人员未按承诺到位率到位的违约金：

总监理工程师未按承诺到位率到位处违约金1000元/天；

专业监理工程师未按承诺到位率到位处违约金500元/人/天；

专业监理员（不包括造价人员）未按承诺到位率到位处违约金500元/人/天。

在影像识别信息初次录入或变更录入及日常考勤过程中，发现监理单位有冒名顶替或弄虚作假等行为的，经核实予以每人次扣监理费3万元。列入考勤范围的监理部同一人员三个月及以上每月到位不足均不足15天的，业主可要求更换此类人员，并按补充条款第二条中的擅自更换额度处理。监理人应在竣工验收合格后90日历天内提交完整的监理资料纸质竣工资料五套（原件）/电子版一套（含全套资料PDF扫描件）。

补充条款第四条

监理方在监理过程中未按监理方具体监理工作内容或招标人审批后的监理大纲和实施细则内容执行的视情节严重情况每次扣款0.1万元-1万元，监理人员存在向施工单位索要财物或向施工单位介绍班组等违法违规情况的，或有其他刁难施工单位情况的，或未按业主合理要求及时办理的，处总监10万元，专监5万元，监理5万元的违约金，涉及违法的由行政主管部门按有关规定处理。

补充条款第五条

合同执行期间委托人对不称职监理人员有权提出更换，并参照“附加条款第二条”同意更换同等额度处理，监理单位不得拒绝或拖延。由招标人提出更换的，要及时更换，如业主发出书面通知三天后仍未更换造成安全责任事故或损害招标人利益，除承担相应的责任外还应该向委托人赔偿相应的损失。

补充条款第六条

缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。由于施工方原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在施工方提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。本工程缺陷责任期为24个月。

补充条款第七条

施工过程中如发生四级及以上建筑安全生产事故的，由县政府行业主管部门按有关规定执行。施工方有不符合招标文件规定的建筑材料进入施工场地施工的，监理人员未及时发现的，视情节轻重情况，扣监理费0.2万元-2万元。

补充条款第八条

项目监理过程中需要安排相应的监理检测设备等，需按要求配备到本项目中，若相应检测不能及时进场，由委托人在监理费中扣除相应设备费用，由委托人代为采购或租赁。

补充条款第九条

其他未尽事宜可在签订合同时予以明确或按现行的法律法规签订补充协议，补充协议与本合同条款具有同等效力。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：    /                   。

A-2 设计阶段：    /                   。

A-3 保修阶段：承担工程保修阶段的服务工作时，工程监理单位应定期回访；对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，监理单位应安排监理人员进行检查和记录，要求施工单位予以修复，并监督实施，合格后予以签认；监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工单位原因造成工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报建设单位。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： / 。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程技术人员 |  |  |  |
| 2.辅助工作人员 |  |  |  |
| 3.其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 | 2 | 不小于30平方米 |  |
| 2.生活用房 | / |  |  |
| 3.试验用房 |  |  |  |
| 4.样品用房 |  |  |  |
| 5.用餐及其他生活条件 | 1 |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 | 1 | 工程开工前7天 |  |
| 2.工程勘察文件 | 1 | 工程开工前7天 |  |
| 3.工程设计及施工图纸 | 1 | 工程开工前7天 |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 工程开工前7天 |  |
| 5.施工许可文件 | 1 | 工程开工前7天 |  |
| 6.其他文件 | / | / |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.通讯设备 | / | / | / |
| 2.办公设备 | / | / | / |
| 3.交通工具 | / | / | / |
| 4.检测和试验设备 | / | / | / |

- 第五章 服务范围及报价要求

1.监理服务范围

本次监理招标范围为龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程全阶段的监理，包括项目的工程施工阶段、工程竣工结算阶段、缺陷责任期等阶段的工程监理；工程施工监理包括但不限于施工图纸包含的所有内容及各类专项工程等。

2.报价要求（合同价格说明）

2.1 合同价格是监理人按照合同约定完成施工准备期阶段、施工及竣工验收期阶段、缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。监理服务费用包括以下组成部分：

（1）施工阶段（含施工准备期）监理人员服务费；

（2）缺陷责任期阶段监理人员服务费；（本项为固定报价5万元）

（3）其他费用（含监理办公设施费、监理交通设施费、监理测量仪器费、配套辅助人员费、监理办驻地建设费、专业工具费等）；

（4）管理费；

（5）利润。

2.2 除利润外，以上各项费用应分别按施工期阶段（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷责任期两个阶段填报，其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

2.3 监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

2.4 除本合同以下情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整：（1）监理范围发生变化；（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误超过10%以上的。

2.5 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

2.6 委托人要求监理人进行外出考察、专项咨询或专家评审时，相应费用包含在合同价格总价中，不另行支付。

2.7 合同价款均为含税价，委托人付款前，监理人应当开具相应的增值税专用发票。监理人认可委托人因内部付款流程延迟付款的，不因此主张违约责任、索赔或停止履行合同义务。

- 第六章 服务技术标准及要求

☑1.对监理人员配备的最低要求：

| 序号 | 岗位 | 上岗证书 要求 | 数量 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具备市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 1 | 年龄在58周岁及以下 |
| 2 | 市政公用工程专业监理工程师 | 省级及以上注册监理工程师 | 1 | 年龄在58周岁及以下 |
| 3 | 机电安装工程专业监理工程师 | 省级及以上注册监理工程师 | 1 | 年龄在58周岁及以下 |
| 6 | 安装专业监理员 | 监理员培训合格证 | 1 | 年龄在58周岁及以下 |
| 7 | 市政专业监理员 | 监理员培训合格证 | 1 | 年龄在58周岁及以下 |
| 8 | 房建专业监理员 | 监理员培训合格证 | 1 | 年龄在58周岁及以下 |
| 9 | 其他人员：造价人员 | 具有注册造价师执业资格 | 1 |  |

说明：①省级及以上注册监理工程师是指浙江省建设工程监理管理协会（浙江省建设工程监理管理协会正式更名为浙江省全过程工程咨询与监理管理协会，更名前后所颁发的证书具有同样效力）颁发的浙江省监理工程师“培训合格证”或衢州市建筑业行业协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”。以上监理部人员配置为最低要求，投标单位可根据自身情况，项目需求增配人员。监理部人员须为本单位注册人员，根据现场施工进度要求，满足工程建设监理工作需要，各专业监理人员按要求配备到岗，人员进场及退场需按照项目动态需求及业主要求执行。总监理工程师到岗要求每月不少于22天，其他人员到岗要求每月不少于24天。如遇法定节假日必须安排好值班要求每日至少2人在岗；

②投标人应提供为上述人员缴纳社会保险的证明（或《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（住建部建办市函〔2019〕92号）规定的其他证明），社会保险证明时间为：2025年1月份至投标截止时间前任意3个月的社保证明材料（社保部门盖章）。

2.招标人要求的其他技术标准及要求：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、浙江省《建设工程监理工作标准》（DB33/T1104-2014）。

- 第七章 投标文件格式

目  录

☑1.投标文件资格审查资料格式

☑2.投标文件资信标格式

☑3.投标文件技术标格式

☑4.投标文件商务标格式

龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理

投标文件

招标编号：JHGC2025-022

项目名称：

投标文件内容：         资格审查标

投标人：                       （全称并盖公章）

法定代表人：                              （盖章）

日期：     年     月     日

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 所在投标文件页码索引 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表 3.5.3“（一）实质性响应招标文件资料”内容填写，并附相关要求的资料。

投标人：           （单位全称并盖章）

年    月    日

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 单位总人 数（人） |  | 其中 |  | 总监理工程师（人） |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理工程师（人） |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他（人） |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 近三年监理合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                （单位全称并盖章）

法定代表人：                      （盖章）

年     月     日

说明：本表后应附有单位简介。

人员到位的承诺书

致：                 （招标人名称）

如中标，承担             工程的监理，我方将委派          （填写项目总监理工程师姓名、身份证号码）为本工程的项目总监理工程师。对于本项目监理部人员的到位率承诺如下：

1.根据招标文件要求，担任本项目总监理工程师，我公司承诺到月位天数为     。

2.其他监理人员月到位天数为     。

如违反上述承诺，愿按合同有关规定接受违约处罚。

投标人（单位全称并盖章）：

法定代表人（盖章）：

年     月    日

拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

（招标人名称）       ：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加              项目监理投标的项目总监理工程师 （姓名） 身份证号码                ，在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形（包括全过程工程咨询项目的项目负责人或监理负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过竣工验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人：                （单位全称并盖章）

法定代表人：                      （盖章）

拟派总监理工程师：                （签字）

年    月    日

注：全国建筑市场监管公共服务平台或省级建筑市场监管公共服务系统（平台）查询仍有在建项目，但投标时已提供了该项目的竣工验收资料视为无在建合同工程。

投标诚信函

（招标人名称）        ：

本公司已详细阅读      （工程名称及招标编号）监理招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理；

2.承诺我单位法定代表人、拟派总监理工程师、授权代表等主要责任人诚信投标；

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

5.承诺按照投标文件派驻监理人员及投入监理仪器设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求；

☑6.承诺本项目拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形；

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责；

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理；

9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单，且自2022年1月1日起至投标截止时间没有行贿犯罪记录；

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单（严重违法失信企业名单、联合惩戒名单）或限制参加投标；

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目总监理工程师，拟派项目总监理工程师在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标（以下两种情况除外：（1）工程因故停工3个月及以上或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；（2）从本单位离职的）；

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人  （姓名）     （身份证号码：             ，联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码）  ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表   （姓名）    （身份证号码：        联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码）     ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任；

13.其他：拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形包括全过程工程咨询项目的项目负责人或监理负责人；

14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人拟派项目总监理工程师（签字）：    对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（盖章）：

投标人（单位全称并盖章）：

年    月    日

龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理

投标文件

招标编号：JHGC2025-022

项目名称：

投标文件内容：         资信标

投标人：                      （全称并盖公章）

法定代表人：                             （盖章）

日期：     年     月     日

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 所在投标文件页码索引 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表请按投标人须知前附表 3.5.3“（二）评审打分资料”内容填写。

投标人：           （单位全称并盖章）

年    月    日

资信标按评分标准，格式自拟。

龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理

投标文件

招标编号：JHGC2025-022

项目名称：

投标文件内容：         技术标

投标人：                      （全称并盖公章）

法定代表人：                             （盖章）

日期：     年     月     日

技术标按投标文件的组成及评分标准要求自拟。

龙游县城市生活污水处理厂提标改造工程施工监理

投标文件

招标编号：JHGC2025-022

项目名称：

投标文件内容：         商务标

投标人：                      （全称并盖公章）

法定代表人：                             （盖章）

日期：     年     月     日

监理投标函

（招标人）：

我方已全面阅读和研究了               项目施工全过程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的              项目全过程监理全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）           元（小写）        元；负责本项目的总监理工程师是        （身份证号码             ），监理人数为    人，服务期    （日历天）。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交监理合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在   天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：          （单位全称并盖章）

法定代表：                    （盖章）

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年 	 月   日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年        月         日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄： 	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （单位全称并盖章）

年    月    日

法定代表人身份证正、反面复制件

授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目及标段名称）的投标文件、提出异议、投诉、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：           （单位全称并盖章）

法定代表人：       （盖章）

身份证号码：

委托代理人：   （录入名字即可）    ；手机号码：

身份证号码：

年    月    日

委托代理人身份证复制件

监理费报价表汇总表

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期阶段（含施工准备期）监理人员服务费 |  |  |
| 2 | 缺陷责任期阶段监理人员服务费 | 50000 | 缺陷责任期报价为5万元固定报价，投标人不得变动。 |
| 3 | 其他费用 |  | 具体构成见其他费用计算表。由投标人在监理服务费总价的10%-20%范围内填报。 |
| 4 | 各项费用合计 |  | (1)+(2)+(3) |
| 5 | 管理费 |  | 按“4.各项费用合计” 的百分比报价，填入具体金额（不得超过4.各项费用合计的20%） |
| 6 | 利润 |  | 按“4.各项费用合计” 的百分比报价，填入具体金额（不得超过4.各项费用合计的20%） |
| 7 | 监理服务费总价 |  | (4)+(5)+(6) |

投标人（单位全称并盖章）：

法定代表人（盖章）：

年       月       日

施工期阶段（含施工准备期）监理人员服务费计算表

项目名称：

| 序号 | 拟投入 监理人员岗位 | 拟投入监理 人员数量 | 服务时间 （月） | 月费用标准 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 造价人员 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 施工期阶段（含施工准备期）监理人员服务费合计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：表格格式供参考，当监理人员类别、数量需增加时，请投标人自行扩展。

投标人（单位全称并盖章）：

法定代表人（盖章）：

年       月       日

其他费用计算表

项目名称：

| 序号 | 费用细目 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理办公设施费 |  |  |
| 2 | 监理交通设施费 |  |  |
| 3 | 监理测量仪器费 |  |  |
| 4 | 配套辅助人员 |  |  |
| … |  |  |  |
| 其他费用合计 |  |  |  |

说明：1.表格格式供参考，当费用细目增加时，请投标人自行扩展。

2.以上已填写的4项费用细目，必须进行报价。

投标人（单位全称并盖章）：

法定代表人（盖章）：

年       月       日